DOCUMENTO MAESTRO

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Proyecto Alquileres Costa del Sol

Basado en auditorias forenses del codigo fuente

Fuente: Analisis 1 (Auditoria completa) + Analisis 2 (Cambio de estrategia)

CONFIDENCIAL - USO INTERNO DEL EQUIPO

# 1) VEREDICTO EJECUTIVO

ESTADO ACTUAL El proyecto tiene arquitectura correcta en su intencion (tokens CSS, normalizacion Strapi/JSON, routing Astro, i18n/hreflang), pero la ejecucion es sucia y contradictoria exactamente en lo que el profesor detecta al vuelo. El veredicto de auditoria es: Notable con condiciones, pero con lineas indefendibles que pueden hundir la nota en directo.

RIESGO PRINCIPAL Credibilidad tecnica. Hay al menos 4 lineas de codigo que no tienen salida en defensa oral: Math.random() en JSON-LD, ¦¦ true en filtro de playa, variable detalles usada antes de declararse, y comentarios tipo 'Nivel: Sobresaliente (Exam Ready)'. Cualquiera de ellas, si el profesor la encuentra, destruye el argumento de dominio tecnico.

OPORTUNIDAD PRINCIPAL La base arquitectonica ya esta bien pensada: sistema de tokens, patron de normalizacion de datos, fallback Strapi a JSON local, mapa interactivo, estructura de URLs para SEO. Solo necesita limpieza, coherencia y verdad. Sobresaliente no es meter mas features, es eliminar contradicciones.

CAMBIO DE ESTRATEGIA EN UNA FRASE Pasar de 'parece pro' a 'es defendible': eliminar todo lo que no se pueda justificar con datos y sistema, sin anadir features nuevas.

# 2) LO QUE EL PROFESOR VALORA REALMENTE

Derivado exclusivamente de las evidencias textuales de los analisis y transcripciones del profesor.

### Control real sobre el codigo, no apariencia

Evidencia: "Has montado un sistema, pero no lo controlas." Los errores (|| true, variable antes de declarar) son de quien no leyo el codigo que genero.

Por que es evaluable: El profesor no puntua intencion, puntua control. Errores que solo se detectan leyendo el codigo son la prueba de falta de revision.

### Un unico punto de verdad para colores

Evidencia: "Si yo lo cambio, lo va a hacer. Eso es el cambio." Tres sistemas de color coexisten: variables CSS, tokens Tailwind, Tailwind raw.

Por que es evaluable: Si cambiar el color institucional requiere buscar y reemplazar en 6 archivos, no hay sistema.

### Contenido desde CMS, no hardcodeado

Evidencia: Profesor pregunto directamente: "Todos esos campos son hardcodeados en HTML o lo esta trayendo de Strapi?" FAQs, testimonios, zonas y categorias estan hardcodeadas.

Por que es evaluable: El profesor evalua escalabilidad real. Anadir zona = modificar codigo es anti-escalable.

### HTML real por idioma, no traduccion por script

Evidencia: "Si tu utiliza en navegador, el HTML sigue estando en espanol. No va a posicionar." El profesor distingue entre i18n real (HTML por idioma) y traduccion superficial.

Por que es evaluable: SEO internacional requiere HTML independiente por idioma con canonicas y hreflang.

### Canonicas y hreflang correctos para evitar penalizacion

Evidencia: Profesor conto caso real: un cliente con 4 idiomas sin canonicas sufrio caida de trafico. "Google cree que te las estas queriendo colar."

Por que es evaluable: Contenido duplicado sin hreflang = canibalizacion + penalizacion. El profesor lo evalua como riesgo SEO critico.

### Identidad de marca profesional, no emojis

Evidencia: "Cambia los emoticones por iconos de una libreria. Ahi se ve un rastro muy gordo." El profesor pidio esto explicitamente.

Por que es evaluable: Emojis como logo es el placeholder que una IA pone cuando no tiene un logo real. Senala generacion automatica.

### Filtrado real con datos, no simulaciones

Evidencia: El propio codigo documenta que el filtrado es simulado: "En produccion real, esto filtrarian por tags reales de Strapi. Aqui usamos una heuristica basica."

Por que es evaluable: Si tu mismo declaras "esto es simulado", estas declarando: no esta hecho. El filtro de playa con || true nunca filtra.

### Formulario que guarde en base de datos

Evidencia: Profesor dijo: "Que no se si esta bien enfocado... No, que te llega al correo y que quede un registro de los formularios en base de datos."

Por que es evaluable: El formulario debe tener backend real, no solo existir visualmente.

### Cero rastros de IA visibles

Evidencia: "Veo muchos rastros de ella. Limpia los rastros de inteligencia artificial que tienes alli. Que sea profesional." Comentarios tipo 'Exam Ready', 'Fase 15', 'da toque pro'.

Por que es evaluable: El profesor lee el codigo fuente. Estos comentarios son la firma del proceso de generacion.

### Sentido de negocio real, no features decorativas

Evidencia: "Que contenga valor, no ha sido lo que la IA le ha propuesto, sino lo que la propia persona ha propuesto." Testimonios fabricados con '4.9/5 +500 resenas' sin base real.

Por que es evaluable: El profesor valora que el proyecto tenga un 'sentido de ser', no que acumule funcionalidades sin logica de negocio.

### Paleta cromatica coherente con el nicho

Evidencia: "No es lo mismo que si habla de vacacional, en la playa, esta bien los colores celestes, tierra, arena, blanco, sol. Depende del nicho."

Por que es evaluable: La eleccion de color debe ser justificable por el nicho de negocio, no aleatoria.

### Modularidad real: componentes usados de forma consistente

Evidencia: Existen Contenedor.astro y Seccion.astro pero no se usan consistentemente. max-w-7xl mx-auto px-4 repetido manualmente en 4+ archivos.

Por que es evaluable: Si una cosa se hace de 4 formas, no hay sistema. El profesor mide si los componentes se usan, no si existen.

### Schema estructurado coherente y veraz

Evidencia: FichaAlquiler usa @type: 'Product', [slug].astro usa 'VacationRental'. Math.random() genera reviewCount diferente en cada build. Ratings 4.8 fijos inventados.

Por que es evaluable: Schema contradictorio o engasnoso es misleading structured data. Google puede penalizar.

### Backlinks y estrategia internacional real

Evidencia: "Para que te posiciones en Inglaterra vas a necesitar backlinks de Inglaterra, sitios de Inglaterra, para que te de contexto local."

Por que es evaluable: El profesor evalua comprension de estrategia SEO, no solo implementacion tecnica.

# 3) MAPA DE RIESGOS

Todos los hallazgos extraidos de las auditorias, ordenados por severidad. Cada riesgo tiene accion correctiva concreta.

| ID | Hallazgo | Evidencia | Impacto defensa | Impacto nota | Sev. | Accion correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Filtro playa nunca filtra | [categoria].astro:70-72 ¦¦ true hace condicion siempre verdadera | Navegar a /zona/marbella/playa muestra todo. Momento demo fatal. | Bloquea sobresaliente. Bug de logica critico. | CRITICO | Eliminar ¦¦ true. Implementar filtrado real por campo en Strapi o eliminar ruta. |
| R2 | HTML invalido en FichaAlquiler | Contenido (lineas 106-153) fuera del </article> que cierra en linea 103 | DevTools muestra DOM que no coincide con template | Componente central del negocio roto. -3 puntos estimados. | CRITICO | Mover cierre de </article> despues de todo el contenido. |
| R3 | Comentarios de prompt IA | global.css: 'Nivel: Sobresaliente (Interfaces 10)'. filtros.js: 'Exam Ready', 'da toque pro'. [categoria].astro: 'Fase 15' | Profesor pregunta: 'Explicame este comentario'. Sin salida. | Evidencia directa de generacion sin revision. | CRITICO | Eliminar TODOS los comentarios orientados a evaluador. |
| R4 | Variable usada antes de declarar | [slug].astro:65 usa detalles, declarada en linea 75. const no se hoistea. | ReferenceError en build con datos reales de Strapi. | Error de build = proyecto que no funciona. | CRITICO | Mover declaracion de detalles antes de su primer uso. |
| R5 | Schema contradictorio | FichaAlquiler: @type Product. [slug].astro: @type VacationRental. Mismo inmueble, dos tipos. | Profesor pregunta: 'Por que tiene dos schemas?' | Schema invalido. Google no valida ninguno. | CRITICO | Unificar a VacationRental en todas las paginas. |
| R6 | Math.random() en JSON-LD | Genera reviewCount diferente en cada build. | Profesor recarga y ve numero distinto. | Misleading structured data. | CRITICO | Eliminar rating/review inventado del schema. |
| R7 | Categorias hardcodeadas | [categoria].astro:9-35 arrays de categories y zones en codigo | Profesor: 'Como anadis una zona sin tocar codigo?' Sin respuesta. | Anti-escalable. Contradice uso de CMS. | CRITICO | Modelar en Strapi o eliminar rutas hasta que existan en CMS. |
| R8 | Filtrado declarado como simulacion | [categoria].astro:59-73 comenta 'En produccion real, esto filtrarian por tags reales' | Profesor ve el comentario. Declaras que no esta hecho. | Funcionalidad core incompleta. | CRITICO | Eliminar comentario. Implementar filtrado real o eliminar paginas. |
| R9 | Testimonios fabricados con claims falsos | SeccionTestimonios.astro: '4.9/5 en Google Reviews (+500 resenas)'. Directiva Omnibus 2022/2161. | Profesor: 'De donde sale +500 resenas?' | Datos cuantificables falsos. Riesgo legal en proyecto real. | CRITICO | Eliminar cifras inventadas. Datos del CMS o declarar placeholders. |
| R10 | Tres sistemas de color | var() + tokens Tailwind + Tailwind raw (blue-700, green-50, amber) en 6+ archivos | Profesor: 'Si cambio el color, cambia todo?' No. | Sistema de diseno roto en practica. | MEDIO | Eliminar Tailwind raw. Todo via tokens. |
| R11 | og:locale hardcodeado es_ES | SeoHead.astro:84 para todas las paginas, incluidas /en y /fr | Compartir version inglesa muestra metadatos espanoles | Error SEO internacional. | MEDIO | Hacer og:locale dinamico segun idioma de pagina. |
| R12 | Selector idioma siempre lleva a home | Layout.astro:88-99 enlaza a /, /en, /fr fijos | Navegar en /zona/marbella y clicar EN lleva a /en | Fallo funcional visible en demo. | MEDIO | Construir URL localizada desde pagina actual. |
| R13 | console.log de debug en produccion | filtros.js:160 '// Debug para Defensa:' + console.log | Usuario abre DevTools y ve logs de cada interaccion | Comentario confirma que es para la defensa, no produccion. | MEDIO | Eliminar console.log y comentario. |
| R14 | Store no es inmutable | filtros.js:79-93 spread plano. getState().filtros.texto = 'hack' muta estado | Profesor: 'Demuestrame que tu estado es inmutable.' Una linea lo refuta. | Archivo dice 'Source of Truth inmutable' y no lo es. | MEDIO | Deep clone en getState() o reconocer limitacion en defensa. |
| R15 | FAQs hardcodeadas con claims | index.astro:87-108 '15 anos de experiencia', 'empresa registrada en Junta de Andalucia' | Datos de negocio no verificables en codigo fuente | Incoherente con uso de CMS. | MEDIO | Mover a Strapi o eliminar claims cuantificables. |
| R16 | Leaflet sin SRI | index.astro:390-391 script de CDN sin integrity hash | Riesgo de seguridad en produccion real | Detalle tecnico penalizable. | MEDIO | Anadir atributo integrity con hash SHA384. |
| R17 | Fetch duplicado por ruta | [categoria].astro:38-47. 5 zonas x 5 categorias = 25 llamadas HTTP identicas | Escalabilidad: 10 zonas x 8 cat = 80 llamadas | Ineficiencia evidente. | MEDIO | Un fetch unico, pasar datos via props. |
| R18 | Emojis como identidad visual | Layout.astro:61 sol como logo, :153 cohete en footer, index.astro:138 estrella en badge | Profesor dijo explicitamente: 'cambia los emoticones' | Rastro IA + falta de profesionalidad. | MEDIO | Sustituir por SVG o iconos de libreria. |
| R19 | Enlaces muertos en produccion | index.astro:291 'Ver todo el catalogo' href='#', :364 'Ir al CMS' href='#' | Clic en directo expone estado inacabado | CTAs principales sin destino. | MEDIO | Conectar a rutas reales o eliminar. |
| R20 | 25 paginas con contenido casi identico | zona/X/playa, zona/X/familias, zona/X/lujo muestran mismas propiedades | Google indexa como contenido duplicado | Canibalizacion SEO. | MEDIO | Diferenciar contenido real o usar noindex en categorias sin datos. |
| R21 | Tipografia rota en testimonios | SeccionTestimonios.astro h2 con text-3xl md:text-5xl override de clamp() fluido | Visualmente inconsistente con resto del sitio | Sistema tipografico violado en componente visible. | MEDIO | Eliminar override. Usar h2 del sistema. |
| R22 | Datos seed con artefactos IA | ID 20: slug dice estepona pero titulo/zona dice Torre del Mar. 3 propiedades con misma foto. | Incoherencia visible al inspeccionar datos | Falta de revision sobre datos generados. | MEDIO | Corregir slug ID 20, cambiar fotos duplicadas. |
| R23 | Tres fuentes de verdad para zonas | index.astro zonas fallback, zonas.ts imagenes, [categoria].astro otro array | Datos distintos, ninguno sincronizado | Contradice principio de fuente unica. | MEDIO | Una sola fuente de datos para zonas. |
| R24 | STRAPI_URL duplicado | [slug].astro:40 y :58 misma linea copiada | Bloque copiado sin revisar | Senal menor de generacion. | LEVE | Extraer a constante compartida. |
| R25 | Preload de fuente incorrecto | Layout.astro:43-46 as='style' en vez de as='font' | No mejora LCP tipografico | Error tecnico menor. | LEVE | Precargar .woff2 con as='font' crossorigin. |
| R26 | Contenedor.astro no propaga atributos | No acepta id, style o aria-* | Limitacion de componente base | Obliga a usar div manual. | LEVE | Anadir ...Astro.props spread. |

# 4) DECISION ESTRATEGICA

Clasificacion de cada hallazgo segun la accion requerida. Cada decision esta anclada a los analisis.

## ELIMINAR: No se puede defender

Math.random() en JSON-LD: Genera datos diferentes en cada build. Sin respuesta tecnica valida en defensa.

Ratings/reviews inventados en schema: 4.8 fijo, +500 resenas sin base. Misleading structured data.

Comentarios orientados a evaluador: 'Nivel: Sobresaliente', 'Exam Ready', 'Fase 15', 'da toque pro', 'Debug para Defensa'. Son la firma del proceso de generacion.

console.log de produccion: Especialmente el que dice 'Debug para Defensa'. Visible para cualquier usuario.

Emojis como identidad visual: Sol como logo, cohete en footer, estrella en badge. El profesor lo pidio explicitamente.

Claims cuantificables sin base: '4.9/5 +500 resenas', '15 anos de experiencia'. Si no viene del CMS, fuera.

|| true en filtro de playa: No es un detalle; es un filtro que no filtra. Momento demo fatal.

Enlaces muertos (href='#'): 'Ver todo el catalogo' e 'Ir al CMS' no van a ningun lugar.

## CONGELAR: Puede esperar sin hundir nota

Multidioma profundo (mas alla de home): Solo la home tiene EN/FR. Completar todas las paginas es mucho trabajo. Mejor tener pocas bien hechas que muchas rotas.

Preload de fuente optimizado: Error tecnico leve. No impacta defensa oral directamente.

Contenedor.astro propagacion de atributos: Limitacion menor. No es critico para la nota.

Fetch duplicado por ruta en [categoria]: Ineficiencia real pero no visible en demo con 5 zonas.

Estrategia de backlinks internacionales: El profesor lo menciono como objetivo, pero no es implementable en el codigo.

## SISTEMATIZAR: Una unica fuente de verdad

Colores: Eliminar todo Tailwind raw (blue-700, green-50, amber). Un solo sistema: tokens en :root mapeados a Tailwind config. Incluye el hex hardcodeado en mapa.js popup.

Zonas y categorias: Deben venir del CMS (Strapi) o de un unico archivo de configuracion. No tres arrays en tres archivos distintos.

Contenedores y secciones: Usar Contenedor.astro y Seccion.astro en TODAS las paginas. Cero max-w-7xl mx-auto inline.

Tipografia: Sistema fluido con clamp() en global.css. Cero overrides manuales con text-3xl md:text-5xl.

Schema structured data: VacationRental en todas las paginas. Un unico tipo. Datos reales o sin schema.

Datos de contacto: Si aparecen en schema o UI, deben venir de una unica fuente (CMS o config). No hardcodear telefono, email y direccion en multiples archivos.

# 5) PLAN DE CORRECCION POR FASES

## FASE 1 - Purgar falsedad y riesgos SEO

Objetivo Eliminar todo lo que expone a penalizacion SEO y destruye credibilidad en defensa oral.

### Tareas

Eliminar Math.random() y cualquier rating/review inventado en JSON-LD (R6)

Eliminar puntuacion 4.8 hardcodeada y '4.9/5 +500 resenas' de UI (R9)

Revisar '15 anos de experiencia' en FAQs: si no esta en Strapi, eliminar (R15)

Eliminar o corregir LocalBusiness con email/telefono/direccion ficticios (R5)

Unificar schema a VacationRental en todas las paginas (R5)

Corregir slug ID 20 (estepona vs Torre del Mar) y fotos duplicadas (R22)

Eliminar enlaces muertos href='#' o conectar a rutas reales (R19)

### Definicion de terminado

Cero datos cuantificables inventados en schema ni en UI. JSON-LD pasa validacion de Google Rich Results Test sin warnings. Ningun enlace de la home lleva a href='#'.

### Prueba en directo

Abrir Google Rich Results Test con la URL desplegada. Validar schema. Navegar todos los CTA de la home y verificar que cada uno lleva a destino real.

## FASE 2 - Arreglar nucleo tecnico y build

Objetivo Que no haya errores de build ni HTML invalido en el componente principal.

### Tareas

Reparar FichaAlquiler.astro: mover cierre </article> despues de todo el contenido (R2)

Mover declaracion de detalles antes de su primer uso en [slug].astro (R4)

Unificar STRAPI_URL duplicado en [slug].astro (R24)

Eliminar || true del filtro de playa en [categoria].astro (R1)

Verificar build completo con datos reales de Strapi sin ReferenceError

### Definicion de terminado

Build completo sin errores. HTML validado con W3C validator en componentes principales. FichaAlquiler produce DOM que coincide con el template. Filtro de playa muestra solo propiedades relevantes.

### Prueba en directo

Abrir DevTools en /propiedad/[slug] y comparar DOM con template. Navegar a /zona/marbella/playa y verificar que no muestra todas las propiedades.

## FASE 3 - De simulacion a dato real

Objetivo Que categorias, zonas y filtros no dependan de heuristicas ni hardcode sino de datos del CMS.

### Tareas

Modelar categorias en Strapi (campo tipo/categoria en rentals) o eliminar rutas de categoria (R7, R8)

Unificar zonas en una unica fuente de verdad: Strapi o un unico archivo config (R23)

Hacer que getStaticPaths() derive rutas del CMS, no de arrays hardcodeados (R7)

Implementar formulario de contacto con backend real que guarde en base de datos (segun instruccion directa del profesor)

Eliminar heuristicas de precio/capacidad como criterio de categoria (R8)

Hacer og:locale dinamico segun idioma de pagina actual (R11)

Corregir selector de idioma para que lleve a version localizada de la pagina actual (R12)

### Definicion de terminado

Poder responder: 'Como anado una zona nueva sin tocar codigo? En el CMS.' Formulario de contacto envia datos y queda registro en base de datos. og:locale correcto por idioma.

### Prueba en directo

Crear una zona nueva en Strapi, rebuild, y que aparezca automaticamente. Enviar formulario y mostrar registro en base de datos. Compartir pagina /en en redes y verificar que og:locale dice en_GB.

## FASE 4 - Unificar sistema visual y borrar rastros IA

Objetivo Un solo sistema de color, tipografia y componentes. Cero evidencia de generacion automatica.

### Tareas

Sustituir TODOS los Tailwind raw (blue-700, green-50, purple-50, amber-50) por tokens del sistema (R10)

Badges de servicios: usar Badge.astro con tokens, no colores crudos (R10)

Eliminar color hardcodeado #f59e0b en popup Leaflet de mapa.js (R10)

Eliminar override tipografico en SeccionTestimonios.astro h2 (R21)

Usar Contenedor.astro y Seccion.astro en [categoria].astro y SeccionTestimonios.astro (R12)

Eliminar TODOS los comentarios de prompt: 'Nivel: Sobresaliente', 'Exam Ready', 'Fase 15', 'da toque pro', 'Debug para Defensa', 'EMPTY STATE SOBRESALIENTE', 'Para el MVP academico', 'The Secret Sauce for Google' (R3)

Eliminar todos los console.log de produccion (R13)

Sustituir emojis (sol, cohete, estrella, iconos de contacto) por SVG o libreria de iconos (R18)

Revisar testimonios: o vienen del CMS o se presentan como ejemplos sin claims cuantificables (R9)

Reducir proporcion comentario/codigo en filtros.js (30% comentarios es anomalo) (R3)

Eliminar Boton.astro variantes 'fantasma' y 'peligro' con colores raw si no se usan (R10)

### Definicion de terminado

grep de 'blue-700|green-50|purple-50|amber-50|#f59e0b' en todo el proyecto devuelve cero resultados. grep de 'Sobresaliente|Exam Ready|Fase 15|toque pro|Debug para Defensa' devuelve cero. Cero emojis como identidad visual. Cambiar --color-principal en :root cambia TODA la paleta sin buscar y reemplazar.

### Prueba en directo

Cambiar --color-principal de azul a verde en global.css. Rebuild. Verificar que TODO el sitio refleja el cambio, incluyendo mapa, badges y footer. Abrir codigo fuente y buscar 'Sobresaliente': cero resultados.

# 6) GUION DE DEFENSA ORAL

17 preguntas probables basadas en los puntos de ataque identificados en las auditorias, incluyendo 5 preguntas trampa. Todas las respuestas asumen que las correcciones de las Fases 1-4 se han ejecutado.

### 1. 'Demuestrame que no esta hardcodeado'

Respuesta: Las propiedades vienen de Strapi con fallback a JSON local normalizado. La funcion normalizarStrapi/normalizarLocal en index.astro unifica ambas fuentes. Los slugs se generan desde los datos, no estan escritos en el HTML. [Tras correccion:] Las zonas y categorias tambien derivan del CMS.

### 2. 'Si cambio el color institucional, cambia todo?'

Respuesta: Si. La paleta completa esta en :root (global.css) y mapeada a tokens en tailwind.config.mjs. [Tras correccion:] Eliminamos todos los Tailwind raw y el hex hardcodeado en el mapa. Un cambio en --color-principal se propaga a todo el sitio.

### 3. 'Tu filtro de playa, que muestra exactamente?'

Respuesta: [Tras correccion:] Muestra solo propiedades que tienen la categoria 'playa' asignada en Strapi. [Si no se ha corregido:] No tiene salida. El || true hace que muestre todo. Es un bug que debio corregirse.

### 4. 'Como anades una zona nueva sin tocar el codigo?'

Respuesta: [Tras correccion:] Creo la zona en Strapi, le asigno propiedades, rebuild automatico. getStaticPaths() lee del CMS. [Si no se ha corregido:] No hay respuesta valida. Las zonas estan en un array hardcodeado.

### TRAMPA - 5. 'Explicame este comentario: Nivel Sobresaliente'

Respuesta: [PREGUNTA TRAMPA] Si no se limpio: no tiene defensa. Es un residuo de prompt. La unica respuesta honesta es: 'Lo genero la herramienta y no lo revise. Es un error de proceso.' [Tras correccion:] Ese comentario ya no existe en el codigo.

### 6. 'Tu multidioma, que pasa cuando navego desde /zona/marbella y clico EN?'

Respuesta: [Tras correccion:] El selector de idioma construye la URL localizada desde la pagina actual (/en/zona/marbella). [Si no se ha corregido:] Lleva siempre a /en (la home). Es un fallo funcional que invalida la experiencia multiidioma.

### TRAMPA - 7. 'De donde salen las 500 resenas?'

Respuesta: [PREGUNTA TRAMPA] Si no se limpio: no existe fuente. Es un dato inventado. [Tras correccion:] Eliminamos cifras no verificables. Si hay testimonios, vienen del CMS sin claims cuantificables.

### 8. 'Demuestrame que tu estado es inmutable'

Respuesta: El store usa spread operator para crear nueva referencia en cada dispatch. El dataset original nunca se modifica, .filter() crea array nuevo. La inmutabilidad es superficial (un nivel), lo cual es suficiente para el uso actual pero no seria deep immutable. Lo reconozco como limitacion tecnica.

### 9. 'Que pasa si abro DevTools en tu tarjeta de propiedad?'

Respuesta: [Tras correccion:] El DOM coincide con el template. Todo el contenido esta dentro del article. [Si no se ha corregido:] El navegador autocorrige HTML invalido y el DOM real no coincide con el template.

### TRAMPA - 10. 'Por que usaste un emoji como logo?'

Respuesta: [PREGUNTA TRAMPA] No es un logo, es un placeholder. [Tras correccion:] Lo sustituimos por un SVG/marca textual profesional. Un logo emoji es una senal de prototipo, no de produccion.

### TRAMPA - 11. 'Que hace este console.log que dice Debug para Defensa?'

Respuesta: [PREGUNTA TRAMPA] Si no se limpio: demuestra que el log esta puesto para impresionar, no para depurar. [Tras correccion:] Eliminado. En produccion no se dejan logs de debug.

### 12. 'Por que estas 25 paginas de categoria muestran lo mismo?'

Respuesta: [Tras correccion:] Porque las categorias ahora filtran por campo real en Strapi y cada pagina tiene contenido diferenciado. [Si no se ha corregido:] Porque el filtrado es simulado con heuristicas. Es contenido duplicado y Google puede penalizar.

### 13. 'Como funciona tu normalizacion de datos?'

Respuesta: Hay dos funciones: normalizarStrapi() y normalizarLocal(). Ambas producen el mismo formato de objeto. Si Strapi responde, usa esos datos normalizados. Si no, cae al JSON local con la misma estructura. El componente de presentacion nunca sabe de donde vienen los datos.

### 14. 'Que libreria de iconos usas y por que?'

Respuesta: [Tras correccion:] [Responder con la libreria elegida: Lucide, Heroicons, etc.]. La elegimos porque es ligera, tiene iconos coherentes con el diseno del proyecto y se integra nativamente con Astro. Sustituyo los emojis que teniamos como placeholder.

### 15. 'Que pasa con las canonicas si tienes 3 idiomas?'

Respuesta: SeoHead.astro genera hreflang dinamicamente para cada idioma configurado, con canonical apuntando a la version canonica. Le decimos a Google: estas 3 paginas son el mismo contenido en distintos idiomas, la canonica es la espanola. Sin esto, Google penaliza por contenido duplicado.

### 16. 'Que schema tipo usas para un alquiler vacacional?'

Respuesta: [Tras correccion:] VacationRental en todas las paginas. Es el tipo schema.org correcto para alquiler vacacional. [Si no se ha corregido:] Hay una contradiccion: FichaAlquiler usa Product y [slug] usa VacationRental para el mismo inmueble.

### TRAMPA - 17. 'Este proyecto lo has hecho tu o te lo ha hecho la IA?'

Respuesta: [PREGUNTA TRAMPA] La respuesta profesional: 'Use herramientas de IA como asistente de generacion, pero todas las decisiones arquitectonicas son mias: el nicho, la estructura de URLs, el sistema de tokens, el patron de normalizacion, la estrategia de fallback. Revise y corregi el codigo que genero. Puedo defender cada linea porque las entiendo.' Lo que no puedes decir: nada que contradiga el codigo.

# 7) METRICAS DE CONTROL

## 8 Reglas de calidad

Cada regla apunta a un hallazgo real de las auditorias. Son reglas permanentes, no temporales.

REGLA 1: No se permite ningun color Tailwind raw fuera del token system

Hallazgo de referencia: R10 - Tres sistemas de color coexistiendo. bg-green-50, text-blue-700, #f59e0b en popup.

REGLA 2: No se permite ningun dato cuantificable inventado en schema ni en UI

Hallazgo de referencia: R6/R9 - Math.random() en JSON-LD, '4.9/5 +500 resenas', puntuacion 4.8 fija.

REGLA 3: No se permite ningun comentario orientado al evaluador en el codigo

Hallazgo de referencia: R3 - 'Nivel: Sobresaliente', 'Exam Ready', 'Fase 15', 'da toque pro', 'Debug para Defensa'.

REGLA 4: No se permite ningun console.log en produccion

Hallazgo de referencia: R13 - console.log con comentario 'Debug para Defensa' visible en DevTools.

REGLA 5: No se permite ningun array hardcodeado de zonas/categorias en codigo de paginas

Hallazgo de referencia: R7/R23 - Tres fuentes de verdad para zonas. Categories y zones en getStaticPaths.

REGLA 6: No se permite max-w-7xl mx-auto inline si existe Contenedor.astro

Hallazgo de referencia: R12 - Patron repetido en 4+ archivos con variaciones de padding.

REGLA 7: No se permite override tipografico manual si existe sistema clamp() fluido

Hallazgo de referencia: R21 - text-3xl md:text-5xl en h2 de testimonios rompe sistema fluido.

REGLA 8: No se permite emoji como identidad visual ni como icono funcional

Hallazgo de referencia: R18 - Sol como logo, cohete en footer, estrella en badge, emojis de contacto.

## Checklist de pre-entrega (15 items)

Ejecutar ANTES de cada entrega o defensa. Todo debe dar OK.

1. Build completo sin errores ni warnings (npm run build exitoso)

2. grep 'Sobresaliente|Exam Ready|Fase 15|toque pro|Debug para Defensa' = 0 resultados

3. grep 'console.log' en archivos de produccion = 0 resultados

4. grep 'blue-700|green-50|purple-50|amber-50|#f59e0b' = 0 resultados

5. grep '|| true' en archivos de filtrado = 0 resultados

6. W3C HTML Validator sobre paginas principales: 0 errores criticos

7. Google Rich Results Test sobre URLs desplegadas: schema valido sin warnings

8. Navegar TODOS los CTA de la home: ningun href='#'

9. DevTools en FichaAlquiler: DOM coincide con template, article contiene todo

10. Filtro de playa muestra solo propiedades con categoria playa (no todas)

11. Cambiar --color-principal, rebuild, verificar que TODO cambia

12. Selector de idioma desde pagina interna lleva a version localizada (no siempre a home)

13. Formulario de contacto envia datos y registro queda en base de datos

14. Cero emojis como logo, iconos funcionales o identidad visual

15. Datos seed: slug ID 20 corregido, cero fotos duplicadas entre propiedades

Principio rector: Si no viene del CMS o no esta modelado, no se muestra como real. Si no sigue el sistema, se reescribe o se elimina. Si no lo puedes explicar, se borra.

Cambio mental requerido: No construyas para parecer. Construye para poder demostrar.